合肥市工业投资及技术改造项目调度管理系统操作手册--企业版

目录

第一章 企业注册管理	1

一、 企业注册	1

二、 登录系统、修改个人信息	1

第二章 项目申报管理	3

一、 工业固定投资项目库	3

二、 重点项目库	5

第三章 进度监控管理	10

一、 项目进度查看	10

二、 节点上报	10

三、 开工上报	11

四、 进度上报	12

五、 项目详情查看	12

第四章 GIS辅助决策	15

一、项目地图	15

- 企业注册管理

- 企业注册

步骤1：进入系统登录页面，点击注册。

步骤2：填写企业信息，上传企业营业执照图片

步骤3：点击注册。注册成功后即可用此账号登录系统。

- 登录系统、修改个人信息

步骤1：输入用户名、密码进入系统

步骤2：点击右上角登录人图标，进入下图页面，修改自己的密码。

步骤3：修改成功页面会给予弹框提示。

- 项目申报管理

- 工业固定投资项目库

步骤1：工业固定资产投资项目库展示企业当年所有的工业固定资产投资项目，并提供excel数据导出功能。

步骤2：项目申报管理--工业固定资产投资项目库，企业登录系统工业固定资产投资项目分为五个子项目菜单：

（1.）正式入库项目

（2.）拟入库项目

（3.）不通过项目

（4.）审核中项目

（5.）待完善项目

正式入库项目：企业上报区县，区县审核通过，区县上报市级，市级也审核通过并且在拟入库公示阶段被市管理员设为正式入库项目之后，此项目才会进入正式入库项目中，只有当项目进入“正式入库项目”我们系统才会对此项目进行进度监控并提供导出功能。

拟入库项目：企业上报区县，区县审核通过，区县上报市级，市级也审核通过的项目会自动进入“拟入库项目”中，在这拟入库项目阶段所有单位可以对拟入库公示中的项目提出异议。

不通过项目：不通过项目存放的为被区县或者市级认定为无法通过项目申报阶段的项目并提供删除功能。

审核中项目：审核中项目存放的项目为从企业上报区县开始一直到市级审核通过之前的项目，在“审核中项目”中企业可以详细的看出目前申报的项目处于什么审核阶段。

待完善项目：待完善项目中存放了企业上报被区县或者被市级打回的项目以及草稿项目，此阶段的项目可以进行项目信息的完善并再次上报，提供新增和删除功能。

- 重点项目库

步骤1：重点项目库展示所有企业审核通过的重点项目，并提供项目新增、修改、删除、上报、项目数据导出功能。

步骤2：下面对各功能截图展示。

- 企业新增重点项目企业名称所属区县自动获取，无法修改。

- 项目的修改

- 项目的删除

- 项目的上报

- 上报之后的项目转到区县账号待审项目内。

- 数据导出

- 进度监控管理

- 项目进度查看

步骤1：进度监控管理->选择项目库

步骤2：进入项目进度上报页面，可以看到项目前期进度和建设进度两列按钮，灰色表示未上报，蓝色表示已上报。

- 节点上报

步骤1：进度监控管理->选择项目库

步骤2：点击节点上报按钮，进入节点上报页面，选择节点上传节点附件，填写时间和节点文号，保存信息。节点上报可以在项目未竣工之前任何时间上报。

- 开工上报

步骤1：进度监控管理->选择项目库

步骤2：点击开工上报按钮，进入开工上报页面，上传开工图片，填写开工时间和开工投资，保存信息。开工上报只有未开工项目才可以保存，已开工项目只能查看之前填写的信息。

- 进度上报

步骤1：进度监控管理->选择项目库

步骤2：点击可以保存的月份，输入对应的信息，保存。也可以点击之前的月份查看填写的信息。

- 项目详情查看

步骤1：进度监控管理->选择项目库

步骤2：点击项目名称，进入项目详情页面，展示项目基本信息、节点信息、月度投资、形象进度、存在问题、督办信息。

- GIS辅助决策

一、项目地图

步骤1：进度->项目地图

步骤2：展示企业所有项目的地图标注信息，提供标注、定位

定位：放大地图展示项目位置信息

标注：可以修改项目位置信息

注：可以滚动鼠标滚轮放大或者缩小地图。